21.09.2012г.

Уважаемые представители ТОСов!

В период подготовки и газификации сельского поселения, это с 2004 года и до 2012 года, мы с инициативной группой с. Гатиха,  д. Пенкино занимались подготовкой документации и сбором информации.

Главная задача была совместно с администрацией района, «Газпрома», «Владимиррегионгаз», «Камешковорайгаз», «Владимироблгаз» проложить магистраль высокого давления  Оргтруд – Пенкино – 22,5 км.

В 2009 -2010 году газ пришел в д. Пенкино.

И здесь началась основная работа поэтапно:  в с. Гатиха

I этап  - сходы населения - обсуждения    в  общей сложности – 6 крупных сходов.

а) Разделение на потребности, сбор информации – обходы домов, 470 домов и квартир.

II этап – сбор средств на предпроектные работы.

а) ТУ, гидравлический расчет, бензин, и т.д.

III этап – сбор средств на  внутрипроектные  нужды.

- акт выбора трассы, топография, геология, археология, согласование и т.д.

IV этап – договорные отношения с «Камешковорайгаз», «Владимироблгаз»,  «Газовые коммуникации».

V этап – уже само строительство газопровода высокого давления и разводящих газовых сетей с вводом в V=12,5 км.

Между III  и  IV этапами проводилась большая работа по договорам (внутридомовые; Т.О; договора с «Владимиррегионгазом» по пуску газа, с собственниками жилых помещений,  с Пожарным надзором.

Много вопросов возникало с прохождением газопроводов по личным земельным участкам, составлялись соглашения с собственниками на период строительства.

2011 год, апрель – проведена гидравлическая продувка газопровода. Газ подан    8 ноября  2011 года.

Вся эта большая работа сделана не вопреки, а благодаря инициативной группе.

1.Руководитель – Исаев В.В.

2. Казначей – Нэря О.Е.

3. Водитель – Семин П.Ю.

4. Водитель – Мишуткин А.М.

5. Орготдел – Новикова Н.Н.

6. Орготдел – Овчинникова Н.И.

Стоимость объекта 19.309.000 руб.

Платеж каждого собственника 56.124.000 руб.

Сейчас по нашей схеме пошли деревни:

1.д. Краснораменье – проект на выходе.

2. д. Леонтьево - проект на выходе.

3. д. Бородино – создана инициативная группа.

4. д.д. Неверково, Дворики, Пожарницы - создана    инициативная группа.

5. п. Санатория им. Ленина -  получены ТУ.

Глава муниципального	В.В. Исаев

образования Пенкинское