П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации муниципального образования Пенкинское

Камешковского района Владимирской области

от 14.09.2012      						                                             № 61

Об утверждении муниципальной целевой

программы «Капитальный ремонт и ремонт

автомобильных дорог общего пользования

муниципального образования Пенкинское

на 2012-2014 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Губернатора Владимирской области от 14.12.2009 № 1060 «О долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015 гг.», решением Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское от 30.09.2008 № 64 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации муниципальных целевых программ», решением Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское от 30.09.2008 № 68 «Об утверждении положения о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования Пенкинское», постановление администрации муниципального образования Пенкинское от 09.12.2011 № 68а «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Пенкинское Камешковского района», Уставом муниципального образования Пенкинское, администрация муниципального образования Пенкинское Камешковского района   постановляет:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования  муниципального образования Пенкинское  на 2012-2014 годы»  (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста, главного бухгалтера Бирюкову В.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012 г.

Глава муниципального образования Пенкинское					В.В. Исаев

Приложение

к постановлению администрации муниципального

образования Пенкинское от 14.09.2012 № 61

Муниципальная целевая программа

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования  муниципального образования Пенкинское  на 2012-2014 годы»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Пенкинское на 2012-2014 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление губернатора № 1060 от 14.12.2009 года «О долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015 гг.»; решение Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское от 30.09.2008 № 64 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации муниципальных целевых программ»; решение Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское от 30.09.2008 № 68 «Об утверждении положения о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования Пенкинское»; постановление администрации муниципального образования Пенкинское от 09.12.2011 № 68а «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Пенкинское Камешковского района» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Пенкинское |
| Разработчик и Исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Пенкинское |
| Цель и задачи Программы | Цель программы - выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Пенкинское. Задачи Программы: - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Пенкинское области за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения; - повышение эффективности расходов средств бюджета муниципального образования на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Целевыми индикаторами и показателями Программы являются: - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Пенкинское (41,29 км.). - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Пенкинское (41,29 км.). |
| Сроки реализации Программы | 2012 - 2014 годы |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Органы местного самоуправления муниципального образования Пенкинское |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета и дорожного фонда Владимирской области. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 1 784 тыс.руб., в том числе по годам: 2012 год - 594 тыс.руб.(105 тыс.руб. местный бюджет); 2013 год - 595 тыс.руб.(105 тыс.руб. местный бюджет); 2014 год - 595 тыс.руб.(105 тыс.руб. местный бюджет). |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности от реализации Программы | Реализация Программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет организации проведения органами местного самоуправления муниципального образования Пенкинское капитального ремонта надлежащего качества. Показатели социально-экономической эффективности: - создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию муниципального образования Пенкинское; - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Пенкинское (41,29 км.); - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Пенкинское (41,29 км.). - увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территорий муниципальных образований в расчете на 1 жителя ежегодно не менее 1%; - прирост балансовой (учётной) стоимости объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения на каждый рубль вложенных бюджетных средств ежегодно не менее 5 %. |
| Контроль за исполнением Программы | Заместитель главы администрации муниципального образования Пенкинское, главный бухгалтер администрации муниципального образования. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

2.1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Пенкинское на период с 2012 по 2014 годы.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования Пенкинское

2.2. Оценка текущего состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Пенкинское

Автомобильные дороги общего пользования местного значения занимают важнейшее место в производственной инфраструктуре муниципального образования, это основа транспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры. Состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения оказывает влияние на развитие всех отраслей экономики. Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам общего пользования местного значения - обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения.

В настоящее время автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального образования в основном находятся в удовлетворительном состоянии. Однако качество дорожных покрытий, часть дорог и тротуаров не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время.

Увеличение количества транспорта на улицах муниципального образования в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, организации пешеходного движения требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по реконструкции улиц и дорог, совершенствованию организации дорожного движения.

Неудовлетворительные дорожные условия влияют на факторы окружающей среды, которые в свою очередь характеризуют санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц.

За счет реализации программы планируется увеличение доли капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В ходе реализации Программы для достижения эффективности работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети при заключении муниципальных контрактов необходимо обеспечить преимущество современным, в том числе ресурсосберегающим и экологическим технологиям ведения ремонтных работ.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Пенкинское.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих

задач:

- Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования, не соответствующей нормативным требованиям.

- Повышение эффективности расходов средств на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, охватывающих основные аспекты деятельности муниципального образования Пенкинское, необходимых для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Цель Программы предусматривает основные направления ее реализации:

- Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования:

- своевременное и качественное проведение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения для повышения уровня безопасности дорожного движения;

- развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения;

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализация Программы предусматривает целевое использование средств, в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется путем выделения денежных средств из бюджета муниципального образования «Посёлок Городищи»

Администрация муниципального образования Пенкинское осуществляет контроль за целевым использованием субсидий и бюджетных средств, направленных на реализацию данной Программы, и качеством выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения с подрядной организацией;

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- многоступенчатый контроль качества работ, включающий в себя контроль лабораторий и технических служб подрядчика и заказчика;

- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет администрация муниципального образования Пенкинское.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение Программы осуществляется из средств местного бюджета, согласно таблице 1.

В случае выделения средств из областного бюджета или других источников разрабатываются комплексные мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Таблица 1

| Источник финансирования | Всего (тыс.руб.) | В т.ч. по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Бюджет муниципального образования Пенкинское | 315 | 105 | 105 | 105 |
| Областной бюджет | 1 469 | 489 | 490 | 490 |

Реализация мероприятий Программы осуществляется подрядными организациями - победителями конкурсов на право выполнения работ.

7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

7.1. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий программы

В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации её мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности муниципального образования Пенкинское:

- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;

- улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня благоустройства окружающей среды;

- развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния;

- повышение надежности инженерного обеспечения объектов благоустройства.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Пенкинское (41,29 км).

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Пенкинское (41,29 км).

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территорий муниципальных образований в расчете на 1 жителя ежегодно не менее 1%;

- прирост балансовой (учётной) стоимости объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения на каждый рубль вложенных бюджетных средств ежегодно не менее 5 %.

7.2. Критерии оценки эффективности программы

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться по следующим критериям:

- Критерий благоустроенности (Кбл) - отражает увеличение объемов финансовых вложений в развитие и содержание благоустройства территорий муниципальных образований в расчете на 1 жителя:

Кбл = ( О2/Ч2)/(О1/Ч1) *100%, где

О1 - фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание благоустройства территории в предыдущем году;

О2 - фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание благоустройства территории в отчетном году;

Ч1 - численность жителей муниципального образования в предыдущем году по данным статистики;

Ч2 - численность жителей муниципального образования в отчетном году по данным статистики;

К бл - ежегодно должен быть не менее 1 %.

- Критерий комфортности (Ккомф ) - отражает обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования за счет приведения улично-дорожной сети и объектов благоустройства в нормативное состояние и проведения мероприятий по их инвентаризации и учету:

Комф = (S1-S2)/V *100%, где

S1 - балансовая (учетная) стоимость объектов улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования на начало отчетного года;

S2 - балансовая (учетная) стоимость объектов улично-дорожной сети и объектов благоустройства и муниципального образования на конец отчетного года;

V - фактический объем бюджетного финансирования программных мероприятий по капитальному ремонту улично-дорожной сети и объектов благоустройства в отчетном году;

К комф ежегодно должен быть не менее 5 %.

Таблица 2

| Наименование мероприятия | Срок испол-нения | Объем финанси-рования (тыс.руб.) | в том числе за счет средств |  |  |  | Исполнители - ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | феде- рального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюд-жетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2012 | 544 | - | 489 | 55 | - | Заместитель главы администрации МО Пенкинское Главный бухгалтер администрации МО Пенкинское | - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Пенкинское (41,29 км); - увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территорий муниципальных образований в расчете на 1 жителя ежегодно не менее 1%; - прирост балансовой (учётной) стоимости объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения на каждый рубль вложенных бюджетных средств ежегодно не менее 5 %. |
|  | 2013 | 545 | - | 490 | 55 | - |  |  |
|  | 2014 | 545 | - | 490 | 55 | - |  |  |
| 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2012 | 50 | - |  | 50 | - |  | - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Пенкинское (41,29 км). - увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территорий муниципальных образований в расчете на 1 жителя ежегодно не менее 1%; - прирост балансовой (учётной) стоимости объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения на каждый рубль вложенных бюджетных средств ежегодно не менее 5 %. |
|  | 2013 | 50 | - |  | 50 | - |  |  |
|  | 2014 | 50 | - |  | 50 | - |  |  |
|  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| ИТОГО: |  | 1 784 |  | 1 469 | 315 | - |  |  |